CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA

JUDEŢUL PRAHOVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de investiţii pe anul 2012, 

cu finanţare din surse proprii şi din cota de dezvoltare,

 ce vor fi realizate de către S.C. Hidro Prahova S.A. – Sucursala Câmpina 

Având în vedere:


- expunerea de motive nr.59.145/19 martie 2012 a d-lui ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul municipiului Câmpina, prin care propune aprobarea Programului de investiţii pe anul 2012, cu finanţare din surse proprii şi din cota de dezvoltare, ce vor fi realizate de către S.C. Hidro Prahova S.A. – Sucursala Câmpina;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului public şi privat;

- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Câmpina:  

                 - Comisia buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;
                 - Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii, ş.am.d.;
- avizul secretarului municipiului Câmpina;

Văzând dispoziţiile art.10, alin.(1), lit.”b”, art.11, alin.(2), lit.”g” şi alin.(3), art.12, alin.(1), lit.”a” din Legea nr.241/2006 a Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată;

Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.14 şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

 
Art.1. – Aprobă Programul de investiţii pe anul 2012, cu finanţare din surse proprii şi din cota de dezvoltare, ce vor fi realizate de către S.C. Hidro Prahova S.A. – Sucursala Câmpina, conform ANEXELOR nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică:

· Instituţiei Prefectului judeţului Prahova;

· Primarului municipiului Câmpina;

· Direcţiei economice;

· Direcţiei investiţii;
· Serviciului administrarea domeniului public şi privat;

· Biroului urbanism şi amenajarea teritoriului;

· S.C. Hidro Prahova S.A. Ploieşti;

· S.C. Hidro Prahova S.A. – Sucursala Câmpina.


Preşedinte de şedinţă,



                  Contrasemnează,


      Consilier,





              Secretar,

     dl.Enache Dragomir                                                      jr. Moldoveanu Paul
Câmpina, 29 martie 2012  
Nr. 24




                                          Cod FP-06-01, ver.1    

















       ANEXA nr.1
















la H.C.L. nr.24/29 martie 2012








                                                                                                    Preşedinte de şedinţă,

                                                                                         
                                                                                                  Consilier, 






                                                                                                                                                           dl.Enache Dragomir
INVESTIŢII PROPUSE PENTRU ANUL 2012 ÎN CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE
 CU APĂ/CANALIZARE DIN ARIA DE OPERARE 

cu finanţare din surse proprii

	Nr. crt.
	Componenţa din cadrul sistemului la nivelul căreia se propune inv./loc.
	DENUMIREA INVESTIŢIEI
	NOTA DE FUNDAMENTARE
	Valoarea lucrării – fără TVA

(lei)

	0
	1
	2
	3
	4

	
	SUCURSALA CÂMPINA

	1.1.
	Conducta de transport
	Reabilitare conductă transport staţia de pompe Doftana Dn = 400 mm, L = 2,4 km (fontă)
	Se impune întocmirea S.F./P.T. pentru reabilitarea conductei cu schimbarea traseului care la această dată traversează zona batal Rafinărie, zona cale ferată (pe anumite porţiuni fiind amplasată chiar sub calea ferată) şi proprietăţi private. Numărul avariilor majore înregistrate este de cca 10/an, dar datorită traseului nu pot fi depistate în timp util, intervenţiile pentru remediere sunt în general mult îngreunate – aproape imposibil de realizat în zona aferentă căii ferate. Investiţia a fost cuprinsă în Planul pentru reducerea pierderilor în reţeaua de distribuţie a oraşului Câmpina, aprobat de Consiliul de Administraţie prin decizia nr.10/2011.
	840.000

	1.2.
	Reţea distribuţie apă – Câmpina
	Înlocuire conducte distribuţie apă şi branşamente pe străzile: Arcaşului (PEHD – Dn = 160 mm, L = 110 m), Voila (PEHD – Dn = 160 mm, L = 750 m), Fluieraşi (PEHD – Dn = 50 mm, L = 100 m), Laboratorului (PEHD – Dn = 50 mm, L = 90 m), 22 Decembrie (PEHD – Dn = 110 mm, L = 45 m), Vânători (PEHD - Dn = 63 mm, L = 275 m), Conductelor (PEHD – Dn = 110 mm, L = 50 m), Carol I (PEHD – Dn = 160 mm, L = 800 m), Calea Doftanei (PEHD – Dn = 300 mm, L = 880 m), Cerbului (PEHD – Dn = 63 mm, L = 40 m) şi 1 Iunie (PEHD – Dn = 40 mm, L =104 m)
	Conductele care alimentează locuinţele pe străzile: Arcaşului, Fluieraşi, Voila, Laboratorului, Vânători, Cerbului, traversează proprietăţi private neexistând posibilitatea monitorizării nivelului pierderilor şi intervenţiei eficiente pentru remedierea defecţiunilor. Conductele de pe străzile: Vânători şi 1 Iunie sunt subdimensionate. Lucrările au fost cuprinse în Planul pentru reducerea pierderilor 2011 – 2015 aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie prin Decizia nr.10/2011. În general, conductele au durata normală de utilizare îndeplinită şi un grad de uzură avansat. Numărul mare de intervenţii implică costuri de operare mai mari, pierderi de apă, precum şi disconfort produs utilizatorilor din zonă datorită deselor întreruperi pentru remedierea defecţiunilor. De asemenea, există riscul neîncadrării apei în standardele de potabilitate (Legea 458/2002 modificată şi completată prin Legea 311/2004).
	825.600

	1.3.
	Reţea distribuţie apă - Câmpina
	Extindere reţea distribuţie apă – str.Voila Dn = 90 mm,           L = 500 m)
	În zona propusă pentru extindere se construiesc case, în momentul actual având solicitări pentru branşamente.
	42.000

	1.4.
	Reţea distribuţie apă - Câmpina
	Planul de contorizare – achiziţie şi montaj contoare apă rece la nivel de branşament (populaţie) – Dn = 15 – 20 mm, 190 buc
	Creşterea gradului de contorizare. Termenul stabilit de legislaţia în vigoare (prin art.32, alin.2, lit.g) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/22.06.2006 – cu modificările şi completările ulterioare) pentru finalizarea contorizării branşamentelor a fost 21.03.2009. O mare parte dintre contoarele existente în reţea au durata normală de utilizare îndeplinită şi un grad avansat de uzură care nu permite menţinerea lor în instalaţii. Lucrările au fost cuprinse în Planul de contorizare 2010 – 2014 întocmit de OR şi aprobat în Consiliul de Administraţie prin Decizia nr.10/2011.
	78.000

	1.5.
	Reţea distribuţie apă - Câmpina
	Înlocuire a 10 vane Dn = 100 – 250 mm în vederea sectorizării reţelei de distribuţie
	Conform Planului pentru reducerea pierderilor în reţeaua de distribuţie a oraşului Câmpina, aprobat de Consiliul de administraţie prin Decizia nr.10/2011.
	25.000

	1.6.
	Reţea distribuţie apă - Câmpina
	Înlocuire conductă distribuţie apă şi branşamente pe str.Dr.Constantin Istrati (PEHD – Dn = 90 mm, L = 530 m.l.)
	
	60.000

	
	TOTAL 1
	
	
	1.870.600



















    ANEXA nr.2















                               la H.C.L. nr.24/29 martie 2012








                                                                                                    Preşedinte de şedinţă,

                                                                                         
                                                                                               Consilier, 



                












       dl.Enache Dragomir
INVESTIŢII PROPUSE PENTRU ANUL 2012 ÎN CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE 
CU APĂ/CANALIZARE DIN ARIA DE OPERARE 


cu finanţare din Cota de dezvoltare
	Nr. crt.
	Componenţa din cadrul sistemului la nivelul căreia se propune inv./loc.
	DENUMIREA INVESTIŢIEI
	NOTA DE FUNDAMENTARE
	Valoarea lucrării – fără TVA

(lei)

	0
	1
	2
	3
	4

	
	SUCURSALA CÂMPINA

	1.1.
	Staţia de tratare apă Câmpina
	Reabilitare alimentare apă brută
	Datorită condiţiilor de umiditate şi dozării directe în conducta cu soluţie de sulfat de aluminiu conductele principale de alimentare cu apă brută au uzura avansată pe unele porţiuni. Aceste tronsoane de ţeavă necesită înlocuire (cond. DN 600 – 800 mm).
	10.000

	1.2.
	Staţia de tratare apă Câmpina
	Reabilitare decantori longitudinali
	Lucrarea va cuprinde lucrări de reparaţii capitale la cele trei decantoare longitudinale şi camera de amestec – exfiltraţii, tencuieli interioare şi exterioare, vopsitorie anticorozivă armături cămine (sunt necesare operaţii speciale de curăţare şi materiale speciale de reparat pentru o rezistenţă cât mai lungă în timp a lucrării).

Decantori longitudinali – construcţie ce funcţionează din anul 1960. Ultimele reparaţii fiind făcute în anul 1996.

Pereţii laterali au fisuri, iar datorită diferenţelor de temperatură vară – iarnă, pereţii exteriori şi zonele de acces necesită lucrări de reparaţii capitale. 
	23.000

	1.3.
	Staţia de tratare apă Câmpina
	Reabilitare clădire Staţie Filtre Vechi
	Staţia de filtre vechi este o construcţie din anul 1960. Ultimele reparaţii şi revizii capitale au fost făcute în 1995 – 1996. Pentru conformarea la HGR 974/2004 este necesară igienizarea staţiei de filtre vechi. Sunt necesare lucrări de reabilitare acoperiş din tablă existent; pentru prelungirea perioadei de viaţă a tablei şi implicit împiedicarea degradării acoperişului şi clădirii; înlocuire tâmplărie de fier uşi şi ferestre (din anul 1960, îmbătrânită, nu mai permite deschiderea geamurilor şi aerisirea corespunzătoare) cu tâmplărie de PVC; execuţie lucrări la interior de zidărie, zugrăveli, vopsitorie, amenajări şi reabilitare instalaţie electrică (instalaţie funcţională din anul 1960, instalaţie depăşită fizic şi moral).
	40.000

	1.4.
	Reţea distribuţie apă Câmpina
	Reabilitare conductă alimentare cu apă str.Orizontului – conductă plecare hidrofor (Dn = 63 mm, L = 60 m/ Dn = 90 mm, L = 40 m)
	Conducta a fost pusă în funcţiune în anul 1969 şi are un grad avansat de uzură, înregistrând un număr mare de avarii (10 în ultimul an). Cheltuielile cu refacerea carosabilului depăşesc de multe ori cheltuielile cu reparaţiile.
	11.500

	1.5.
	Reţea distribuţie apă Câmpina 
	Reabilitare branşamente apă
	Reabilitarea branşamentelor vechi care au înregistrat numeroase avarii în special celor aflate pe străzile ce urmează a fi modernizate.
	5.000

	
	TOTAL 1
	
	
	89.500


