CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA

JUDEŢUL PRAHOVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
 pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Modernizare străzi cartier Voila – Plantaţiei, Fluieraş, Peisajului, Colinei”


Având în vedere:


- expunerea de motive nr.59.110/15 martie 2012 a d-nei consilier Preda Gena prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi cartier Voila – Plantaţiei, Fluieraş, Peisajului, Colinei”, din municipiul Câmpina;


- raportul de specialitate promovat de Direcţia investiţii;


- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

- avizul secretarului municipiului Câmpina;

În conformitate cu art.36, alin.(2), lit.“b” şi alin.(4), lit.”d” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi cartier Voila – Plantaţiei, Fluieraş, Peisajului, Colinei”, din municipiul Câmpina. 

Art.2. – Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei sunt:



- valoarea totală a investiţiei:        1.279,4 mii lei (cu TVA);

                       - din care C+M:                1.102,7 mii lei (cu TVA);
- durata de realizare a investiţiei:               3 luni;
 

- capacităţi:       

  


 - lungimea însumată a aleilor:         
    545,67 m;



 - canalizare pluvială (puţuri absorbante): 8 buc, din care:
a) Aleea Plantaţiei:
                        
- valoarea totală a investiţiei:      479,9 mii lei (cu TVA);
                                         - din care C+M:

 410,4 mii lei (cu TVA);          



- capacităţi:




- S carosabil = 1.042 m.p.;



- S trotuar    = 165,50 m.p.;





- lungime stradă
- 183,91 m; 





- lăţime carosabil 
- 4,00 m şi 6,00 m.
 

b) Aleea Fluieraş:
             

- valoarea totală a investiţiei:     257,3 mii lei (cu TVA);   




- din care C+M:               226,3 mii lei (cu TVA);   



- capacităţi:





- S carosabil = 510 m.p.;


                               - S trotuar =    200,20 m.p.;




- lungime stradă   - 101,69 m; 





- lăţime carosabil - 4,00 m şi 6,00 m.


c) Aleea Peisajului:
                     
- valoarea totală a investiţiei:     151,0 mii lei (cu TVA);   




- din care C+M       
122,5 mii lei (cu TVA);   



- capacităţi:





- S carosabil = 258 m;                                      





- lungime stradă - 69,04 m; 





- lăţime carosabil - 3,00 m.


d) Aleea Colinei:



- valoarea totală a investiţiei:   391,2 mii lei (cu TVA);                         





- din care C+M              343,5 mii lei (cu TVA);   




- capacităţi:





- S carosabil = 719 m.p.;                                     




- lungime stradă - 191,03 m;





- lăţime carosabil - 3,00 m şi 3,50 m.
Art.3.  - Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova;



- Primarului municipiului Câmpina;



- Direcţiei economice;



- Direcţiei investiţii;



- Serviciului administrarea domeniului public şi privat.


   Preşedinte de şedinţă,



                     Contrasemnează,



Consilier





                Secretar,

           dl.Enache Dragomir                                                   jr. Moldoveanu Paul

Câmpina, 29 martie 2012 

Nr. 34







                  Cod FP-06-01, ver.1  
