CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA

JUDEŢUL PRAHOVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor                              tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii

 „Reabilitare str.Maramureş”, municipiul Câmpina


Având în vedere:

- expunerea de motive nr.60.878/8 octombrie 2010 a d-lui ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – primarul muncipiului Câmpina, prin care propune aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare str.Maramureş” din municipiul Câmpina;


- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului public şi privat;


- avizul secretarului municipiului Câmpina;

În conformitate cu art.36, alin.(2), lit.“b” şi alin.(4), lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare str.Maramureş”, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare str.Maramureş”, municipiul Câmpina.

Art.3. – Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei sunt:



- valoarea totală a investiţiei:         1.100,51 mii lei (cu TVA)




- din care C+M:                   1.000,88 mii lei (cu TVA)

- durata de realizare a investiţiei:    3 luni şi 7 zile
- capacităţi:       

   


- suprafaţă carosabil stradă: 3.681 m.p.;

   


- suprafaţă trotuare stradă: 2.646 m.p.
Art.4.  - Prezenta hotărâre se comunică:



- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova;



- Primarului municipiului Câmpina;



- Direcţiei economice;



- Direcţiei investiţii;



- Serviciului administrarea domeniului public şi privat.


   Preşedinte de şedinţă,



                     Contrasemnează,



Consilier





                  Secretar,
  dl. Bondoc Viorel - Gheorghe                                              jr. Moldoveanu Paul
Câmpina, 13 octombrie 2010 

Nr. 161
